JfindMyFiles

Relatório Final do Projecto Informático n.º 41 / 2007-8
Sérgio Lopes, n.º 10635
Patrícia Monteiro, n.º 12435
Relatório final submetido para avaliação parcial da unidade curricular de Projecto Informático , do curso de Engenharia Informática. Projecto sob a orientação da Professora Ana Nogueira , do Departamento de Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Departamento de Engenharia Informática da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Leiria
5 de Junho de 2008
Proposta de Projecto
Área Temática:
DA	Desenvolvimento de Aplicações
Descrição:
Com o crescente aumento na capacidade de armazenamento dos suportes digitais e com o igual aumento na utilização de meios digitais no tratamento de informação surge a necessidade de aplicações que permitam facilmente catalogar, gerir e encontrar os ficheiros necessários ao utilizador.
Pretende-se desenvolver uma aplicação desktop que possa ser alternativa a algumas aplicações existentes com o mesmo objectivo, Where Is It™[1] e Argentum MyFiles™[2], e que permita a fácil gestão de ficheiros digitais em diversos suportes, possibilitando a pesquisa e visualização de algumas propriedades mesmo que os ficheiros não estejam disponíveis.
Com o JFindMyFiles o utilizador poderá guardar a informação sobre a estrutura e conteúdo de determinado directório a que tenha acesso. Com essa informação ser-lhe-á possível efectuar a catalogação e gestão da informação, bem como a pesquisa e obtenção de dados sobre os ficheiros sem necessidade de aceder aos suportes onde os mesmos se encontram guardados.
O software terá algumas características consideradas base, como:
1. Permitir a inserção, remoção, alteração e edição das informações sobre ficheiros;
2. Oferecer a capacidade de leitura de determinado suporte e importar a informação de todos os ficheiros contidos;
3. Permitir guardar a informação em bases de dados remotas ou usar um sistema de persistência local;
4. Permitir criar relatórios da informação e exportar a informação para formatos que possam ser lidos por aplicações externas;
5. Permitir a adição de novos tipos de informação a manter, seja de formatos de ficheiro existentes, seja de formatos desconhecidos na altura do desenvolvimento da aplicação, através de um sistema de plugins;
6. Pesquisa por ficheiros, visualização e listagem de ficheiros mesmo que o suporte não esteja disponível. Pode incluir pré-visualização, thumbnail no caso de imagens, entre outras…
Pretende-se usar a plataforma Java no desenvolvimento da aplicação de forma a garantir a capacidade multiplaforma.
No final serão entregues os seguintes elementos: relatório de projecto, aplicação desenvolvida, sistema de ajuda ao utilizador e manual de programador para sistema de plugins.
[1] - http://www.whereisit-soft.com
[2] - http://www.argentuma.com/myfiles.html
Requisitos:
Para a realização do projecto são necessários conhecimentos em Programação Orientada a Objectos (POO), linguagem SQL e de utilização de sistemas de gestão de bases de dados relacionais.
Parcerias: “sem parcerias”
Elementos do grupo: Patrícia Monteiro, aluna ei12435 e Sérgio Lopes, aluno ei10635
Orientadores: Ana Filipa Nogueira
Docente responsável pela proposta: Rui Ferreira

Resumo
Este documento serve como orientação de estilo para os relatórios finais de projecto correspondentes às disciplinas de Projecto Informático I e II do curso de Engenharia Informática. O documento explica as questões de formatação requeridas para o referido relatório, e fornece também pistas para alguns conteúdos a referir. NOTA: no relatório, devem substituir este resumo por outro apropriado que resuma o vosso trabalho. Um resumo deve conter uma breve descrição do problema do vosso projecto, da metodologia que utilizaram como estratégia para resolver esse problema, e dos principais resultados obtidos com o vosso trabalho.

Índice

Índice de figuras

Índice de tabelas

# Introdução

# Analise e Projecto
## Metodologia
Depois de analisar as metodologias existentes para a elaboração da aplicação, chegou-se a conclusão de que a metodologia XP era a que se adequava melhor aos requisitos do projecto.
## Estudo e selecção de ferramentas
Tendo este projecto a particularidade de ser Open Source, teve-se o cuidado ao escolher as ferramentas e a plataforma para desenvolver a aplicação.
- Sistema Operativo
  Pretende-se desenvolver uma aplicação multiplataforma, ou seja, que funcione em Windows, Linux e Macintosh.
- Ambiente de Desenvolvimento Integrado ( IDE )
  Existem três ferramentas para a implementação da aplicação: Borland JBuilder 2006, Netbeans IDE 6.1 e o Eclipse RCP.
????? falar em cada uma delas - imagens

- Controlo de Versões
  De modo a que se programe em paralelo sobre o mesmo projecto utilizou-se um sistema de programação concorrente e controlo de versões para o efeito pretendido.
  Assim é possivel mexer nos mesmos ficheiros, juntando depois as diversas alterações , resolver os conflitos que podem vir a aparecer e controlar as diferentes versões existentes (a nivel de histórico e desenvolvimento) do código-fonte e da documentação. Também é possível efectuar rollbacks se for necessário. As ferramentas mais populares para isto são: SVN (Subversion) e o CVS (Concurrent Version System).

## Planeamento
Foi elaborado com o GanttProject o planeamento do projecto. A

# Implementação

## Spike Solutions

## Testes

# Bibliografia